杭州海康威视数字技术有限公司

文档编号

酒店入住管理服务V1.5.0系统测试方案

| 编制 | 李欣如 |
| --- | --- |
| 审批 |  |

密级级别：[A级商业秘密]

生效时间： 2022年11月28日

保密期：无

杭州海康威视数字技术股份有限公司

目录

1.	简介	3

1.1	组件设计	5

1.2	模块划分	5

2.	组件测试准入准出	6

2.1	组件测试准入	6

2.2	组件轮次准出	6

2.3	组件版本准出	6

3.	测试策略	6

3.1	测试特性策略	7

3.2	横向技术策略	8

3.3	轮次测试策略	9

4.	测试工具分析与规划	11

5.	测试环境规划	11

5.1	测试环境拓扑图	11

5.2	软件环境	12

5.3	硬件环境	12

5.3.1	服务器	12

5.3.2	设备	12

6.	测试计划及测试资源评估	12

6.1	测试时间	12

6.2	测试资源评估	13

7.	组件用例集规划	13

8.	风险应对	14

9.	修订记录	14

简介

针对酒店入住人员通过酒店前台完成人脸登记和身份信息登记后，刷脸获得电梯权限进入指定楼层，刷脸进入楼层，刷脸进入客房，同时支持宾客入住期间通过前台登记完成换房和续房操作，入住结束后可以通过接口调用进行退房。支持对酒店非入住人员进出酒店的管控，结合梯控、门禁等子系统、人脸监控子系统实现访客进出记录，权限管控。支持接入测温设备，对入住宾客进行发热监控，获取宾客测温记录。支持对门牌设备样式、底图、房间号颜色进行配置并批量下发。

为适配华住全季酒店未登记人员防控场景和无证入住场景，本版新增宾客信息补录功能，通过USB采集，实现宾客信息补录，并对未登记人员防控功能进行优化。为加强用户隐私保护，增加页面水印和宾客人脸图的盲化效果。

本次迭代版本主要变更部分如下：

- 客房详情/宾客检测

  - 人脸盲化（若启用了隐私保护配置项）

  - 页面增加水印

- 未登记实时告警

- “陌生人实时告警”菜单名称修改为“未登记实时告警”

- 告警消息修改为后端主动通过mps推送，前端通过websocket接收

- 告警接收去除黑名单告警（升级前黑名单数据保留）

- 告警处理去除工作人员、黑名单类型，将白名单人员标签改为工作人员

- 告警处理增加住客处理方式：添加至宾客补录、关联宾客

- 告警列表设备名称和所属区域名称过长时展示优化

- 告警自动处理，通过宾客入住/添加至信息补录自动处理同一人员的告警

- 单个抓拍点展示抓拍图片数量

- 页面所有的“陌生人”文案改为“未登记人员”

- 人脸大图打码、人脸小图、hover图盲化（若启用了隐私保护配置项）

- 页面增加水印

- 未登记历史告警

  - “陌生人历史告警”菜单名称修改为“未登记历史告警”

  - 直接展示未登记人员的人脸抓拍图

  - 人脸图片缩略图盲化，人脸大图打码（若启用了隐私保护配置项）

  - 增加删除按钮，支持批量删除、单个删除

  - 告警列表去除黑名单告警

  - 告警处理去除工作人员、黑名单类型，将白名单人员标签改为工作人员

  - 告警处理增加住客处理方式：添加至宾客补录、关联宾客

  - 页面所有的“陌生人”文案改为“未登记人员”

  - 告警自动处理，通过宾客入住/添加至信息补录自动处理同一人员的告警

  - 页面增加水印

- 信息补录

- “白名单管理”菜单名称改为“信息补录”

- 新增人脸采集功能，通过USB相机接入/图片上传实现宾客人脸录入

- 人脸图片盲化（若启用了隐私保护配置项）

- 统计分析

  - 去除黑名单统计

  - 页面字段“陌生人”修改为“未登记人员”

  - 人脸图片盲化（若启用了隐私保护配置项）

- 参数配置

- 增加隐私保护和人脸虚化程度配置项

- 去除实时告警刷新频率配置

- 去除黑名单配置

- 配置项“白名单”改为“未登记人员”，“陌生人相似度”改为“未登记人员相似度”

- 运管参数配置&接口

  - 新增单个房间入住宾客上限数量支持可配，默认10人，可设置范围：1-50

  - 新增mqttClientId、mqtt密码、mqtt用户名、酒店id输入脱敏

  - 宾客入住接口、换房接口支持楼栋号选填（兼容老版本接口）

  - 常规入住退房同步人脸（mqtt）

- 图片存储方式优化

  - 陌生人实时告警分页查询展示的图片从asw获取

  - 宾客入住图片存储池优化改为单独容量覆盖资源池

- 安装部署&权限下发后端优化

  - 组件启动时强依赖pdms改成软依赖（pdms未安装时hfcms也可以启动成功）

  - 权限下发记录表增加acps返回的下发错误码字段

- 遗留问题修复

- 房间数量授权限制：最大支持客房数量叠加规则改为add

组件设计

修改 新增

图1-1组件架构图

模块划分

图 2-2酒店入住1.4.0新增或修改功能模块

本次组件版本新增人脸采集功能实现信息补录，新增华住对接模块，兼容酒店PMS系统通过mqtt消息推送入住退房消息，新增用户隐私权限保护，重点对未登记人员防控模块、客房管理、参数配置、信息补录模块功能进行优化。

组件测试准入

| 准入条件 | 责任人 |
| --- | --- |
| 1. 提供组件信息记录，信息包括：组件（包括驱动）及版本信息（日期版本）、各组件合规性验证情况（检测工具是否检测、遗留缺陷及影响）、各组件功能测试情况 （冒烟测试结果、遗留缺陷及影响）、更新说明（需求/设计变更情况、高级缺陷修复影响面） | 孔小红 |
| 2.提供组件安全扫描自测结果 | 孔小红 |
| 3.提交需求完成率（完成需求数/总需求数，提交B1时组件需求完成率≥95%，提交B2时完成率要达到100%） | 孔小红 |

表 2-1

组件轮次准出

| 准出条件 | 责任人 |
| --- | --- |
| 1.build1用例执行覆盖率≥99%（阻塞无法执行除外） | 李欣如 |
| 2.冒烟用例执行覆盖率100% | 李欣如 |
| 3.已修复缺陷处理率100% | 李欣如 |

表 2-2

组件版本准出

| 准出条件 | 责任人 |
| --- | --- |
| 1.整个版本用例执行覆盖率≥99% | 李欣如 |
| 2.冒烟用例通过率100% | 李欣如 |
| 3.已修复缺陷处理率100% | 李欣如 |
| 4.不存在高级安全漏洞 | 李欣如 |
| 5.不存在高风险遗留缺陷 | 李欣如 |
| 6.提供各组件完整的合规性报告 | 李欣如 |

表 2-3

测试策略

功能测试总体策略：酒店入住管理服务组件新增功能全量测试，不涉及变更的功能部分冒烟覆盖。业务相关的其他组件在业务中覆盖测试，hfcms组件覆盖菜单入口测试。

环境部署完成后，利用接口自动化对历史模块的部分功能进行冒烟，冒烟完成后开始进行正常测试。

测试特性策略

| 组件测试特性 | 模块 | 阶段测试策略 |
| --- | --- | --- |
| 功能性 | 未登记人员防控 | 未登记人员实时告警 详细测试： - 告警列表消息推送 - 告警列表内容名称过长校验 - 告警处理方式优化：关联宾客、关联工作人员 - 页面敏感词汇替换：陌生人->未登记人员，白名单->工作人员 - 人脸图盲化效果 - 页面水印 - 告警自动处理 冒烟测试： - 入口权限 - 未登记人员轨迹归档 - 未登记人员某个轨迹的抓拍图片及录像回放 - 告警详情展示 未登记人员历史告警 详细测试： - 历史告警列表人脸展示 - 告警列表增加删除按钮，支持单个/批量删除 - 删除当天告警，实时告警页面同步更新 - 页面敏感词汇替换：陌生人->未登记人员，白名单->工作人员 - 人脸图盲化效果 - 页面水印 - 告警自动处理 冒烟测试： - 入口权限 - 告警记录查询 - 告警记录列表展示 - 告警详情展示 - 告警记录处理 信息补录 详细测试： - 宾客信息/工作人员增删改 - USB相机录入人脸 - 上传图片录入人脸 - 人脸图盲化效果 - 录入人员类型：宾客、工作人员 冒烟测试： - 入口权限 - 宾客信息查询 - 宾客信息列表展示 参数配置 详细测试： - 隐私保护配置项（默认不启用） - 图片虚化程度（默认7，范围0-10） - 页面敏感词汇替换：陌生人->未登记人员，白名单->工作人员 冒烟测试： - 入口权限 - 工作人员名单库配置 - 页面敏感词汇替换：陌生人->未登记人员，白名单->工作人员 - 切换名单库（名单同步至新名单库及设备名单库） 统计分析 详细测试： - 页面敏感词汇替换：陌生人->未登记人员 冒烟测试： - 入口权限 - 统计周期查询 - 未登记人员总人数展示 - 未登记人员统计图表展示 - 数据导出 |
|  | 酒店入住配置 | - 关联设备 冒烟测试： - 区域属性配置 - 楼层设备关联 - 客房设备关联 - 电梯设备关联 - 信息来源 冒烟测试： - 信息来源配置 - 配置生效校验 - 公共区域配置 冒烟测试： - 设备分组：增删改查 - 分组关联门禁点：增删改查 - 分组关联梯控楼层：增删改查 - 门牌参数配置 冒烟测试： - 门牌参数配置：改查 - 配置单个下发 - 配置批量下发 - 操作/下发结果查询 - 配置生效校验 - 运管参数配置 详细测试： - mqttClientId - mqtt密码 - mqtt用户名 - 酒店id加密配置 - 入住有效期支持可配（默认30天，配置范围：1-180天） - 单个房间人数支持可配（默认10人，配置范围1-50） - 华住对接 详细测试： - 入住 - 退房 - 续房 - 上传人脸 |
|  | 客房管理 | - 客房检测 详细测试： - 人脸图盲化效果 - 页面水印 冒烟测试： - 客房状态统计 - 图模式客房信息展示 - 客房检测列表查询 - 客房详细信息展示 - 历史出入记录、录像回放 - 测温记录 - 宾客检测 详细测试： - 人脸图盲化效果 - 页面水印 冒烟测试： - 宾客列表查询 - 宾客详细查询 |
|  | 接口 | 详细测试： - 入住，卡号支持英文字母 - 换房，卡号支持英文字母 冒烟测试： - 获取宾客信息 - 宾客人脸上报 - 续房 - 退房 - 获取管理设备信息 - 指定宾客历史测温记录查询 - 宾客最新测温记录查询 |
| 横向技术 | - | 组件所涉及的横向技术，具体范围在3.2横向技术策略中展开介绍 |
| 可靠性 | - | 不单独测试，在功能测试环境关注组件可靠性需求 |
| 兼容性 | - | - 浏览器兼容： chrome87及以上。 - 服务端操作系统：CentOS-7.6-hik-r5-patch3、CentOS-7.8-hik-r5-patch3 - 客户端操作系统：Windows 7家庭版/专业版 （32位/64位）、Windows 10专业版（32位/64位），轮次间切换覆盖 |
| 安全 |  | 安全红线3.0需求详细测试。具体参考公司安全实验室的安全要求指南。功能测试中覆盖加密安全测试，工具扫描加病毒、漏洞、日志等。 |
| 合规性 |  | 合规性包括组件合规性。研发自测、测试阶段分阶段进行测试，按照组件开发规范进行验证，由测试汇总验证报告。测试内容： - 酒店入住管理服务V1.5.0 本产品为标准产品，测试中性化，酒店入住管理服务组件不测试国际化。 |
| HUI规范 |  | 针对HUI2.0规范变化较大的点在测试中进行关注 |
| 对接运管中心 |  | 组件对接运管中心相关测试点覆盖 |
| Liquibase |  | 使用工具全量测试 |

详细策略可见附件：hfcms1.5.0组件测试策略分析.xlsx

横向技术策略

| 横向技术 |  | 是否相关 | 是否支持 | 测试策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多线路 | 端口映射 | √ | 支持 | 只覆盖端口映射。设备在内网，平台内网；客户端在内网/外网环境下测试的场景。 |
|  | 多网卡 | × | 不支持 | 不测试，仅接入专网 |
|  | 网闸 | × | 不支持 | 不测试 |
| 多语言 |  | √ | 不支持 | 仅支持中文 |
| 多皮肤 |  | × | 不支持 | 仅验证默认皮肤 |
| 多时区/夏令时 |  | × | 不支持 | 不测试 |
| 国际化 |  | × | 不支持 | 不测试 |
| 中性化 |  | √ | 支持 | 测试 |
| 级联 |  | × | 不支持 | 不测试 |
| 授权 |  | √ | 支持 | 房间数量授权限制详细测试，其他授权冒烟测试 |
| 集群 |  | × | 不支持 | 不测试 |
| 校时 | 设备 | × | 不支持 | 该组件不涉及自研驱动，设备校时不测试 |
|  | 组件 | √ | 支持 | B1在单机环境中关注服务器校时，若无问题，后续轮次不覆盖 |
| 部署 | 单机 | √ | 支持 | 详细测试，在64G服务器上整包安装，组件启动时强依赖pdms改成软依赖（pdms未安装时hfcms也可以启动成功） |
|  | 多机 | √ | 支持 | 不测试 |
|  | 中心 | × | 不支持 | 不测试 |
|  | 光盘 | × | 不支持 | 不测试 |
| 集群代理 | http | √ | 支持 | 详细测试，轮次间覆盖，B2主测http |
|  | https | √ | 支持 | 详细测试，轮次间覆盖，B1主测https |
| 数据迁移 |  | × | 不支持 | 不测试 |
| 升级 |  | √ | 支持 | 测试，构造升级前数据，升级后业务数据正常展示，业务操作正常 |
| IP修改 |  | √ | 支持 | 不测试 |
| 数据备份还原 |  | × | 不支持 | 不测试 |
| 合规性 |  | √ | 支持 | 详细测试 |
| 日志 |  | √ | 支持 | 在功能测试中详细测试 |
| 组件卸载数据一致性 |  | √ | 支持 | 详细测试 |
| 防火墙开启 |  | √ | 支持 | 详细测试 |
| 调用链 |  | √ | 支持 | 冒烟测试 |
| 菜单 |  | √ | 支持 | B1按照检查所有二级菜单入口，若无问题，B2不测试. |

轮次测试策略

酒店入住管理服务V1.5.0版本计划测试2轮，详细如下：

- 系统测试T1

- 测试策略：

- 采用单机部署，仅测试T1相关测试内容：对接华住酒店mqtt消息、支持配置每个客房人数、安装部署（去除pdms强依赖），其他内容在B1测试中全量覆盖

2）系统测试B1

- 测试策略：

- 采用单机部署，覆盖多线路，进行端口映射，酒店入住管理服务组件业务新增、修改功能全量测试，继承缺陷验证，其他相关功能冒烟测试。

- 主测https协议

- 安全根据安全红线3.0进行全量测试。

- 涉及横向技术进行全量测试（支持平滑升级），升级前构造宾客入住信息和未登记人员告警数据，升级后校验宾客能正常入住、退房、换房、续房、未登记人员数据能够正常报警即可

- 组件对接运管全量测试。

- 授权：房间数量授权限制详细测试，其他授权冒烟测试

- 合规性：组件不出海，不测试国际化，合规性全部测试。

- 环境选型

- 服务器：CentOS-7.6-hik-r5-patch3（主测）和CentOS-7.8-hik-r5-patch3（备用）

- 平台环境：主测商业地产V1.5.100版本上的集成

- 客户端：Windows 10专业版64位

- 浏览器：主测chrome87及以上

- 分辨率：主测1920*1080

3）系统测试B2

- 测试策略

- 业务回归测试+缺陷验证，若B1有未提测功能，则优先重点测试B1未提测功能；

- 安全进行自动化扫描+验证缺陷（T1、B1缺陷验证&继承缺陷）

- 测试单机部署环境，多线路覆盖端口映射

- 主测http协议

- 涉及横向技术进行验证缺陷测试

- 对接运管、授权进行验证缺陷测试

- 环境选型

- 服务器： CentOS-7.6-hik-r5-patch3（主测）和CentOS-7.8-hik-r5-patch3（备用）

- 平台环境：主测商业地产V1.5.100版本上的集成

- 客户端：Windows 10专业版64位

- 浏览器：主测测chrome87及以上

- 分辨率：分辨率主测1920*1080

测试工具分析与规划

- DBeaver：用于查看数据库，定位或分析问题

- Fiddler：用于网络抓包进行问题定位

- MobaXterm：用于Linux服务器连接及日志查看等

- 安全测试工具：用于安全测试和扫描，工具包括Web平台安全自动化检测、绿盟、多引擎病毒扫描工具、Nessus漏洞扫描工具、目录浏览离线工具、AppScan、WVS、Nmap安全扫描系统、SSLscan安全扫描系统、依赖库检测系统等。

- Hice模拟设备平台：http://hice.hikvision.com.cn/#/app/mockserver/device/hik/request用于设备模拟，构造测试所需要的数据（触发陌生人告警）

测试环境规划

测试环境拓扑图

软件环境

| 环境项 | 环境说明 |
| --- | --- |
| 服务端操作系统 | CentOS-7.6-hik-r5-patch3、CentOS-7.8-hik-r5-patch3 |
| 浏览器 | Chrome87及以上 |

硬件环境

服务器

| 配置项 | 配置信息 | 需求数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 （Linux实体机） | 16核64g | 1 |
| 服务器 （Linux虚拟机） | 16核64g | 1 |

设备

| 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面式人证比对终端 | DS-K56A0 | 1 |  |
| 人脸识别一体机 | DS-K1T672M-JD | 2 | 由DS-K1T672M升级程序后成为DS-K1T672M-JD |
|  | DS-K1T671M | 1 |  |
| 智能人脸识别防水变焦摄像机 | DS-2CD7627FWD/F-LZSQD | 1 |  |
| 深眸智能人脸双目网络摄像机 | DS-2CD8426FWD/F-I | 1 |  |
| 超脑 | IDS-9632NX-I8/X | 1 |  |
| 超脑 | iDS-9608NX-I8 / X | 1 |  |
| 可视对讲门禁 | DS-K1T642MW | 2 |  |
| 测温设备 | DS-K1T643M-3XF | 2 |  |
| USB相机 | DS-2UCTV12-NAS | 1 |  |
| USB相机 | DS-2UCTV14-NAS | 1 |  |

测试计划及测试资源评估

测试时间

| 轮次 | 测试时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 2022.12.16-2022.12.20 |  |
| B2 | 2022.12.26-2022.12.27 |  |

表 6-1

测试资源评估

| 测试模块 | 测试设计 | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒店入住管理服务 | 5 | 9 | 6 |
| 组件对接运管 | / | 0.5 | 0.5 |
| 安全 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 授权 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 合规性 | / | 1 | 0.5 |
| 可靠性 | / | / | / |
| 兼容性 | / | / | / |
| 合计 | 6 | 12 | 8 |

表 6-2

根据组件的情况，评估用例编写工作量及B1测试工作量，B1之后的工作量根据B1执行情况再预估。

组件用例集规划

| 组件及非功能 | 重用 | 新增 | 修改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陌生人告警 |  | + | + | 1.新增功能用例新增 |
| 酒店入住配置 | + | + | + | - 新增功能用例新增 - 修改功能结合组件实际情况进行增删改 - 未修改功能筛选冒烟用例 |
| 客房管理 | + |  | + | - 修改功能结合组件实际情况进行增删改 - 未修改功能筛选冒烟用例 |
| 对外接口 | + |  | + | - 修改功能结合组件实际情况进行增删改 - 未修改功能筛选冒烟用例 |
| 组件对接运管 | + |  |  | 按照规范筛选 |
| 安全用例 | + |  |  | 按照规范筛选 |
| 合规性 | + |  |  | 按照规范筛选 |

表 7-1

风险应对

| 编号 | 风险描述 | 级别 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增对接华住系统、新增人脸采集相关功能，质量存在风险 | 中 | 1、研发侧保证提测质量，测试辅助研发做好自测工作； 2、测试提前提供安装部署、安全相关用例供研发自测 |
| 2 | 对接全季人脸图片上传接口不需要任何请求头验证，不安全 | 中 | 研发侧需要及时跟进解决进度 |
| 3 | nodejs至V1.4.0后，卸载重装dfe-V2.0,组件无法启动，提示数据库密码错误，dfe提供十二月份补丁处于未发布状态 | 中 | 需与dfe相关研发沟通发布时间，确保提供的补丁质量 |

表 8-1

修订记录

| 序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/11/28 | V1.0 | 李欣如 | 新建 |
| 2 | 2022/12/28 | V2.0 | 李欣如 | 修改 |